РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ КАМЕНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАЛИТВЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________________________________________________________

« 30 » декабря 2023 года                            № 88                                    ст. Калитвенская

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной

программы Калитвенского сельского поселения «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Калитвенского сельского поселения» на 2023-2030 годы» за 2023 год

На основании постановления Администрации Калитвенского сельского поселения от  24.09.2018г. №41-1 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Калитвенского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет об  исполнении плана реализации муниципальной программы Калитвенского сельского поселения «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Калитвенского сельского поселения» на 2023-2030 годы» за 2023 год согласно приложению №1 к данному постановлению.

2.Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Калитвенского сельского поселения                                                           С.В.Разуваев

Приложение 1

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Калитвенского сельского поселения:

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Калитвенского сельского поселения» на 2023-2030 годы»   отчетный период  2023 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 7 | 8 | 9 |
|  | Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Калитвенского сельского поселения» на 2023-2030 годы» | 297,6 | 297,6 | 297,6 |
| 1 | Подпрограмма 1 "Развитие и повышение качества коммунальных услуг в сфере обращения с ТКО" | Администрации Калитвенского поселения | Расходы в сфере обустройства контейнерных площадок в рамках подрограммы "Развитие и повышение качества коммунальных услуг в сфере обращения с ТКО" | 01.01.2023 | 30.12.2023 | 293,1 | 293,1 | 293,1 |
| 1.1 | Мероприятие 1.1. Расходы в сфере обустройства контейнерных площадок в рамках подрограммы "Развитие и повышение качества коммунальных услуг в сфере обращения с ТКО" | Администрация Калитвенского сельского поселения | Расходы в сфере обустройства контейнерных площадок в рамках подрограммы "Развитие и повышение качества коммунальных услуг в сфере обращения с ТКО" | 01.01.2023 | 30.12.2023 | 293,1 | 293,1 | 293,1 |
| 1.3 | Контрольное событие программы | Глава Администрации Калитвенского поселения (Разуваев С.В.) | Расходы в сфере обустройства контейнерных площадок в рамках подрограммы "Развитие и повышение качества коммунальных услуг в сфере обращения с ТКО" | X | 30.12.2023 | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2. "Развитие водоснабжения" | всего в том числе: | Расходы направленные на обеспечение холодной водой объекта: Сквер по адресу: ст-ца Калитвенская, напротив ул.Кирова, 37" | 01.01.2023 | 30.12.2023 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. «Расходы напрвленные на обеспечение холодной водой объекта: Сквер по адресу: ст-ца Калитвенская, напротив ул.Кирова, 37"» | Администрация Калитвенского сельского поселения | Расходы направленные на обеспечение холодной водой объекта: Сквер по адресу: ст-ца Калитвенская, напротив ул.Кирова, 37" | 01.01.2023 | 30.12.2023 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 2.1 | Контрольное событие программы | Глава Администрации Калитвенского поселения (Разуваев С.В.) | Расходы направленные на обеспечение холодной водой объекта: Сквер по адресу: ст-ца Калитвенская, напротив ул.Кирова, 37" | X | 30.12.2023 | X | X | X |