ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГрафИнфо» ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ КАМЕНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАЛИТВЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» КАМЕНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ Том 3

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

137/2008-ПЗ

Исполнительный директор ООО«ГрафИнфо» Л.В. Морякова Руководитель проекта Е.Н. Солтанова Великий Новгород, 2010г

Состав авторского коллектива

| Раздел | Должность | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| Архитектурно-планировочное решение и компьютерная графика | Главный архитектор проекта - руководитель проекта. инженер инженер архитектор | Солтанова Е.Н. Вязина В.В. Панина Т.В. Ревизорова М.В. |
| Юридическое сопровождение | заместитель начальника отдела нормативно-правового обеспечения градостроительной деятельности | Громов Б.В. |
| Экономическое развитие | консультант по вопросам промышленной безопасности и экологии | кандидат технических наук, с.н.с. Соколов Ю.Н. |
| Природные условия и оценка состояния окружающей среды | начальник сектора территориального планирования | Шлёнская Т.А. |
| Инженерная инфраструктура Водоснабжение, водоотведение Теплоснабжение Газоснабжение Электроснабжение Телекоммуникации, связь | главный инженер отдела инженерно-технического обеспечения ведущий инженер по В и В ведущий инженер по Т и В инженер по Т и В ведущий инженер по теплогазоснабжению ведущий инженер по электроснабжению начальник сектора территориального планирования | Музафарова Г.Х. Иванова Л.П. Ведясова Л.В. Иванов М.О. Орлова Л.Л. Лежанкин В.М. Шлёнская Т.А. |
| Транспортная инфраструктура | ведущий инженер по инженерной подготовке территории инженер по инженерной подготовке территории | Грецу О.Н. Гамаюнов О.Н. |
| Финансово-экономическое обоснование | руководитель секции инженер-сметчик | Петряева И.М. Зогий О.В. |

Перечень текстовых и графических материалов

| № | Наименование документа |
| --- | --- |
| 1. Текстовые материалы |
| 1 | План реализации генерального плана. |
| 2. Графические материалы |
| 1 | Генеральный план развития Калитвенского сельского поселения. Основной чертеж. |
| 2 | Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке и размещения комплексного жилищного строительства с выделением первой очереди строительства. Населенный пункт ст. Калитвенская. |
| 3 | Схема инженерной подготовки и благоустройства территории. Населённый пункт ст. Калитвенская. |
| 4 | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы водоснабжения. Населённый пункт ст. Калитвенская. |
| 5 | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы водоотведения. Населённый пункт ст. Калитвенская. |
| 6 | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы газоснабжения и теплоснабжения. Населенный пункт ст. Калитвенская. |
| 7 | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы электроснабжения и связи. Населённый пункт ст. Калитвенская. |
| 8 | Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке и размещения комплексного жилищного строительства с выделением первой очереди строительства. Населенный пункт ст. Калитвенская. |

# Содержание.

Содержание.	4

Введение.	5

1. Общие положения	6

2. Общая характеристика поселения	8

3. Финансово-экономическое обоснование реализации генерального плана Калитвенского сельского поселения	13

4. Заключительные положения	15

5. План реализации генерального плана муниципального образования «Калитвенское сельское поселение» Каменского района Ростовской области.…………………………………………………16

РАСПОРЯЖЕНИЕ	23

# Введение.

Разработка научно-проектной документации «Проекта Плана реализации генерального плана Калитвенского сельского поселения» выполнена на основании муниципального контракта №137 от 03 декабря 2008 года на разработку генеральных планов городских и  сельских поселений Каменского района Ростовской области, в составе и порядке, определенном ст. 26 Градостроительного кодекса РФ, приложением № 2 к приказу министерства территориального развития, архитектуры и градостроительства Ростовской области № 36 от 02.10.2009г. «Методические рекомендации о составе, порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения территориально-планировочной документации Ростовской области» с использованием областных и муниципальных нормативных правовых актов и целевых программ.

План реализации генерального плана (далее – План реализации) разработан на основе Генерального плана муниципального образования «Калитвенское сельское поселение» Каменского района Ростовской области.

План реализации содержит основные положения, направленные на осуществление приоритетных задач в области градостроительства, определенных генеральным планом Калитвенского сельского поселения в целях обеспечения перспективного социально-экономического развития поселения.

План реализации выполнен в целях составления графика финансирования и сводного перечня мероприятий, взаимоувязанных по срокам проектирования и строительства объектов и представляет собой предварительное финансово-экономическое обоснование разработки проектной документации и строительства объектов муниципального и регионального значения: дошкольного и среднего образования, здравоохранения, а также инженерной и транспортной инфраструктуры.

В данной работе рассматривается временной промежуток до 2029 года, соответствующий сроку реализации Генерального плана.

При разработке плана реализации учитывались основные тенденции социально-экономического развития поселения, ранее разработанная проектная документация по застройке, проектная документация по развитию инженерной и транспортной инфраструктуры, имеющиеся отводы земельных участков и иная информация.

# 1. Общие положения

План реализации генерального плана муниципального образования «Калитвенское сельское поселение» Каменского района Ростовской области разработан в соответствии со ст. 26 Градостроительного кодекса. При разработке Плана реализации генерального плана использованы материалы генерального плана муниципального образования «Калитвенское».

Реализация генерального плана Калитвенского сельского поселения направлена на достижение результатов устойчивого развития поселения и прилегающих к нему территорий при осуществлении градостроительной и иной хозяйственной деятельности, прежде всего, на обеспечение строительства, развития объектов, за которые органы государственной власти и местного самоуправления несут ответственность в соответствии с федеральным законодательством.

План реализации определяет последовательность решения вопросов совместного территориального планирования, а также осуществление деятельности по градостроительному зонированию, планировке территорий, архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства.

План реализации генерального плана имеет целью решение приоритетных задач в области градостроительства, определенных генеральным планом, на период с 2009 по 2029 годы:

- обеспечение последовательной регенерации существующего ветхого жилищного фонда;

- увеличение объемов и темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования;

- создание условий для комплексного освоения территорий;

- строительство новых объектов и упорядочение существующей инженерно-транспортной инфраструктуры, озеленение, благоустройство городских территорий отвечающих потребностям развития города;

- вовлечение новых территорий в жилищное строительство;

- формирование резервного фонда городских земель.

Перечень основных мероприятий содержит основные организационные и правовые решения, принятие которых органами местного самоуправления поселения необходимо для обеспечения реализации генерального плана в предстоящий плановый период - 2009-2029 г.г.

План реализации разрабатывается по следующим мероприятиям:

1. Разработка и реализация документов градостроительного зонирования и планировки территорий:

- правил землепользования и застройки,

- проектов планировки, межевания и градостроительных планов.

2. Разработка проектной документации и строительство объектов капитального строительства жилищной, социальной, производственной, транспортной, инженерной сферам.

С целью поэтапного рассмотрения реализации генерального плана установлена очередность (этапность) освоения территории:

I этап (1 очередь строительства) – до 2015 г.

II  этап (2 очередь строительства) – до 2029 г. (расчетный срок Генерального плана)

III этап – прогноз на 25-30 лет, перспектива. (III этап  отражается в территориях, резервируемых для перспективного развития поселения за пределами расчетного срока Генерального плана).

План реализации генерального плана предусматривает осуществление мероприятий по следующим основным направлениям:

- жилищное строительство;

- социальная сфера;

- инженерное обеспечение;

- транспортная инфраструктура;

- охрана окружающей среды, благоустройство, озеленение.

В план реализации включены вопросы жилищного строительства и строительства объектов социальной сферы, поскольку они обеспечивают реализацию муниципальных, областных, федеральных целевых программ, и прежде всего, национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» на территории муниципального образования Калитвенское сельское поселение  в целях обеспечения жильем социально незащищенных категорий граждан, создания благоприятных условий жизнедеятельности на территории поселения.

В соответствии с настоящим планом, до начала строительства жилых домов и общественных зданий, размещения иных объектов местного значения должны осуществляться подготовка документации по планировке территорий, устройство дорог, вертикальная планировка территорий, прокладка новых и реконструкция существующих инженерных коммуникаций.

Для стоимостных расчетов, необходимых для финансово-экономического обоснования, приведены основные параметры мероприятий. Стоимость мероприятий содержит укрупненные показатели затрат на разработку проектной документации и строительство. Источниками финансирования мероприятий плана реализации могут являться бюджетные и внебюджетные средства.

В план реализации могут вноситься изменения в связи с подготовкой и принятием бюджета на предстоящий финансовый период по мере реализации генерального плана, а так же при изменении объемов финансирования в течение планового периода.

Изменения и дополнения в план реализации генерального плана вносятся так же при изменении Генерального плана муниципального образования Калитвенское сельское  поселение, утверждении Федеральных, областных, муниципальных целевых программ, содержащих положения, обеспечивающие реализацию генерального плана.

Основные исполнители плана	 реализации – это исполнительные органы государственной власти Ростовской области в части решения вопросов регионального значения и органы местного самоуправления в части решения вопросов муниципального значения.

# 2. Общая характеристика поселения

Калитвенское сельское поселение (число жителей 1,41 тысяч) находится на территории Каменского района. Территория сельского поселения составляет 132,67 кв.км. По северу поселение граничит с Гусевским и Груциновским сельскими поселениями, по востоку граничит с Белокалитвинским районом, по югу граничит с Богдановским сельским поселением, по западу граничит с Богдановским и Старостаничным сельскими поселениями.

Центром сельского поселения является станица Калитвенская.

Согласно Устава Муниципальное образование «Калитвенское сельское поселение» состоит из 4 (четырех) населенных пунктов:

- станица Калитвенская;

- хутор Красный Яр;

- хутор Кудинов;

- хутор Муравлев.

Станица Калитвенская расположен к северу  от г. Ростова-на-Дону на реке Северский Донец. Станица Калитвенская является административным центром Калитвенского сельского поселения. Станица Калитвенская расположен на достаточном удалении от  районного центра – рабочего поселка Глубокий.  Расстояние от хутора до р.п.Глубокого  составляет 49 км.

На современном этапе на территории Калитвенского сельского поселения активно реализуются областные целевые программы:

- Программа социально-экономического развития Ростовской области на 2008-2012 годы

- Областная целевая программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области на 2009-2011 годы.

- Инвестиционная программа Ростовской области на 2009 год.

- Концепция создания градоформирующих комплексов в городах Ростовской области.

- Областная программа по снижению напряженности на рынке труда Ростовской области на 2009 год.

- Областная целевая программа поддержки экспорта в Ростовской области на 2009-2010 годы

- Областная целевая программа «Охрана окружающей среды и рационального природопользования на 2007-2010 гг.»

- Стратегия привлечения инвестиций Ростовской области.

- Стратегия социально-экономического развития Ростовской области до 2020 года

На современном этапе экономика Калитвенского сельского поселения развивается значительными темпами. Основные направления экономики поселения – сельское хозяйство.

Развитие агропромышленного комплекса предполагается на основе повышения технологического уровня сельскохозяйственного производства и перерабатывающей отрасли:

1. Перевод растениеводства на использование интенсивных технологий земледелия:

1.1 Научная оценка агроклиматических возможностей и выбор производства эффективных видов сельскохозяйственных культур.

1.2. Организация рационального сельскохозяйственного производства и эффективного менеджмента.

1.3. Обеспечение масштабного внедрения новых технологий сельскохозяйственного производства, в первую очередь, применения ресурсосберегающих, влагосберегающих и экологически безопасных технологий.

2. Развитие животноводства на основе кооперации сельхозтоваропроизводителей и интеграции перерабатывающих комплексов:

2.1.Формирование эффективных сельскохозяйственных кластеров в животноводстве.

2.2. Развитие снабженческо-сбытовой кооперации мелких сельхозтоваропроизводителей в сфере животноводства.

2.3. Развитие кредитной кооперации сельскохозяйственных товаропроизводителей.

2.4. Развитие направлений сельхозпроизводства и переработки в свободных экономических нишах: прудовое рыбоводство, переработка молочной продукции, грибоводство, консервное производство, тепличное хозяйство, производство экологически безопасных продуктов питания.

Приоритетными направлениями являются также мероприятия по созданию и улучшению инфраструктурного обустройства сельских населенных пунктов и строительство объектов здравоохранения, социально-культурного, образовательного назначения, так как от этого в значительной степени зависит качество жизни сельского населения и перспективы развития сельских населенных пунктов.

Очевидно, что строительство дорог, электросетевых объектов, АТС и ЛКС, жилых домов, школ, детских садов, спортивных комплексов, библиотек, больниц и домов культуры будет являться предпосылкой для динамичного экономического и социального развития сельских населенных пунктов и благоприятного и комфортного проживания на селе.

Необходимость развития социальной сферы поселения обусловлена потребностью обеспечения должного уровня образованности, культурно-нравственного развития и здоровья населения, что в свою очередь ведет к повышению привлекательности населенного пункта как места постоянного жительства и обеспечивает экономику необходимыми трудовыми ресурсами.

Планируемые изменения в системе размещения объектов социальной сферы должны быть направлены на достижение максимальной комфортности среды проживания в части обеспечения достаточных по объёму и разнообразию услуг с обеспечением их оптимальной доступности.

Большое значение для развития экономики Калитвенского сельского поселения имеет малый бизнес. Обладая большей мобильностью и гибкостью к изменению рыночного спроса, малый бизнес способствует росту занятости населения и его обеспечению разнообразными товарами и услугами.

Развитие малого и среднего бизнеса.

1. Поддержка предприятий малого бизнеса, занимающихся доставкой населению чистой воды.

2. Развитие информационно – консультационных пунктов для содействия эффективной деятельности малых предприятий.

3. Поддержка создания и развития предприятий бытового обслуживания.

Формирование новых секторов экономики на территории поселения.

1. Развитие туристско–рекреационной отрасли, спортивного и охотничьего туризма, индустрии гостеприимства и народных промыслов.

В рамках реализации программы развития туризма, используя богатое историческое прошлое региона, наличие природных, рекреационных и культурных факторов предлагается создание современной туристско-рекреационной инфраструктуры, которая будет способствовать расширению спектра услуг, созданию новых рабочих мест и в целом росту экономического благосостояния населения.

Концепция демографического развития Калитвенского сельского поселения вытекает из необходимости обеспечения роста населения за счет трех источников:

- проведения активной политики поощрения рождаемости;

- осуществление программ в области развития здравоохранения, оздоровления окружающей среды, условий труда и т.п. с целью снижения смертности, т.е. минимизация издержек процесса воспроизводства населения;

- использование миграционного потенциала.

В прогнозном сценарии принята гипотеза:

- при определении перспективной численности населения Калитвенского сельского поселения основным фактором сокращения темпов убыли населения является миграционный приток;

- увеличение темпов естественного прироста населения за счет повышения рождаемости и сокращения смертности в расчете на 1000 жителей;

- при условии улучшения социально-экономической ситуации прогнозируется рост численности населения Калитвенского сельского поселения за счет двух источников прироста: естественного и миграционного.

В основу Генерального плана Калитвенского сельского поселения положена концепция устойчивого развития.

- Цель устойчивого развития поселения - сохранение и приумножение всех трудовых и природных ресурсов для будущих поколений. Решения Генерального плана преломляют данную концепцию применительно к генеральному плану Калитвенского сельского поселения.

- Градостроительная стратегия направлена на формирование Калитвенского сельского поселения как развитого социально-экономического и крупного агротехнического и транспортного центра Ростовской области. Стратегической целью развития поселения является повышение качества жизни населения, развитие его экономической базы, обеспечение устойчивого функционирования всего хозяйственного комплекса и социальной сферы.

- Градостроительная концепция генерального плана ориентирована на эффективное использование сложившихся поселенческих территорий и одновременно резервирование территории для перспективного развития Калитвенского сельского поселения.

В генеральном плане Калитвенского сельского поселения предлагается преемственное развитие сформированной среды населенных пунктов, предусматривается сохранение и развитие сложившейся планировочной структуры с учетом характерных особенностей ландшафта. Генеральным планом предполагается развитие станицы Калитвенская.

Развитие населенного пункта станица Калитвенская генеральным планом предлагается в основном в южном и юго-западном направлениях. Здесь предполагается строительство всей массы нового жилья.

В кварталах 1-13 предполагается индивидуальная жилая застройка с приусадебными участками. Застройку жилой зоны планируется проводить новыми современными типами жилых зданий в капитальном исполнении одноквартирными и двухквартирными домами - коттеджами усадебного типа с хозяйственными постройками. Учитываются особенности демографического состава населения. Основное внимание уделяется повышению уровня социально-экономического развития, повышению комфортности проживания. Коттеджная застройка в современных условиях самое перспективное направление строительства т.к. при низких темпах жилищного строительства дает возможность населению самостоятельно решать проблему обеспеченности жильем.

Здесь же отводятся кварталы под общественно-деловую застройку. В квартале 16 будет расположен детский сад на 30 мест, в непосредственной близости от  жилых кварталов. В квартале 15 генпланом запроектировано строительство культурно-спортивного комплекса.

В кварталах 14 и 17 предлагается разместить торговые помещения и предприятия бытового обслуживания, а также  предприятие общественного питания.

В северо-западной части станицы генеральным планом предлагается разместить банно-прачечный комплекс и пожарное депо. В квартале 18 будет сформирована общественно-деловая зона, включающая в себя гостиницу, центральный рынок и предприятие общественного питания.

На расчетный срок генеральным планом предлагается благоустроить берег реки Северский Донец. Здесь будет создан общественный пляж для отдыха местных жителей и гостей станицы. Западнее проектируемого пляжа будет создана зона парков и скверов. Южнее пляжа запроектирована спортивная площадка со стадионом.

На берегу реки Северский Донец севернее  пляжа и парковой зоны  предусмотрена коммунально-складская зона с причалом.

Основные цели жилищной политики – улучшение качества жизни, включая качество жилой среды и повышение в связи с этим инвестиционной привлекательности самого поселка.

Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика включает в себя:

- уплотнение жилой застройки со строительством высококачественного жилья на уровне среднеевропейских стандартов;

- ликвидация ветхого, аварийного фонда;

- наращивание темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования, включая индивидуальное строительство;

- создание благоприятного климата для привлечения частных инвесторов в решение жилищной проблемы поселка, путем предоставления им налоговых льгот, подготовки территории для строительства (расселение населения из сносимого фонда и проведение всех инженерных сетей за счет муниципального бюджета), сокращения себестоимости строительства за счет применения новых строительных материалов, новых технологий;

- активизация развития малоэтажного жилищного строительства;

- активное вовлечение в жилищное строительство дольщиков, развитие и пропаганда ипотечного кредитования;

- поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков и их застройку;

- поквартирное расселение населения с предоставлением каждому члену семьи комнаты;

- повышение качества и комфортности проживания, полное благоустройство домов.

На современном этапе в Калитвенском сельском поселении действуют следующие жилищные программы:

- областная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области» на 2006-2015 годы»;

- областная адресная программа «Переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, в Ростовской области на 2004-2011 годы»;

- областная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья в 2009 году»;

- областная целевая программа оказания государственной поддержки гражданам по приобретению жилья в Ростовской области на 2006-2010 годы.

Основные цели создания полноценной комплексной системы обслуживания населения – повышение качества и максимальной комфортности проживания населения путем развития системы предоставляемых услуг и сервиса.

Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной целью развития любого населенного пункта, в значительной степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя учреждения здравоохранения, спорта, образования, культуры и искусства, торговли и бытового обслуживания

В новых экономических условиях вопрос рациональной организации системы культурно - бытового обслуживания должен иметь более гибкие пути решения. Состав объектов обслуживания реально определяется уровнем жизни и необходимой потребностью в них.

В условиях рыночных отношений, при организации модели сети предприятий социальной сферы устанавливаются следующие принципы:

- соответствие параметров сети обслуживания потребительской активности населения, выраженной в частоте спроса на товары, услуги и реальной посещаемостью предприятий обслуживания;

- регламентация затрат времени на посещение объектов обслуживания;

- соответствие типологии предприятий обслуживания требованиям необходимой пропускной способности, предъявляемой населением в различные по нагрузке отрезки времени;

- организация центров обслуживания на наиболее оживленных участках населенного пункта;

К социально-нормируемым отраслям следует отнести следующие виды учреждений: детское дошкольное воспитание, школьное образование, внешкольное образование, здравоохранение, социальное обеспечение, в большей степени учреждения культуры и искусства, частично учреждения спорта, жилищно-коммунального хозяйства.

Темпы развития потребительского рынка во многом определяются показателями уровня жизни населения. В течение последних лет в Калитвенском сельском поселении наблюдается как рост уровней заработной платы, пенсий, других социальных выплаты, так и реальных располагаемых денежных доходов в целом.

С ростом доходов населения увеличиваются обороты розничного товарооборота, общественного питания и бытовых услуг, оказываемых населению.

Основные цели создания полноценной комплексной системы обслуживания населения – повышение качества и максимальной комфортности проживания населения путем развития системы предоставляемых услуг и сервиса.

Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной целью развития любого населенного пункта, в значительной степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя учреждения здравоохранения, спорта, образования, культуры и искусства, торговли.

На расчетный срок генеральным планом Калитвенского сельского поселения в станице Калитвенская отводятся территории под строительство банно-прачечного комплекса и пожарного депо в северо-западной части населенного пункта. Восточнее банно-прачечного комплекса будет сформирован квартал общественно-деловой застройки включающий в себя предприятие общественного питания, гостиницу и центральный рынок.

В южной части станицы генеральным планом предлагается строительство культурно-спортивного комплекса, а так же детского сада. Размещение торговых помещений, предприятий бытового обслуживания, объектов  общественного питания осуществляется по другим районам станицы.

Градостроительная реорганизация производственных зон является одним из важнейших направлений обновления и развития поселковой среды.

Одно из основных мероприятий по реорганизации производственных зон - установление и закрепление на местности границ отдельных производственных зон с целью регулирования их территориального развития.

Проектом предусмотрены следующие планировочные мероприятия по реорганизации производственных зон:

- эффективное использование территории существующих производственных зон: проведение инвентаризации, территориальное упорядочение производственной деятельности, уплотнение, концентрация производственных объектов

- перепрофилирование ряда производственных объектов, имеющих санитарно-защитные зоны и расположенных на ценных в градостроительном отношении территориях (центр, жилые районы), в объекты обслуживающего и коммерческого назначения, не оказывающие негативного воздействия на окружающую среду

- первоочередная реорганизация производственно-коммунальных территорий, расположенных в водоохранных и прибрежных зонах, ликвидация источников загрязнения и соблюдение режима природоохранной деятельности в соответствии с действующими нормативами по охране водного бассейна

- введение на предприятиях и организациях производственной зоны экологически чистых технологий, сокращение вредных выбросов,

- соблюдение нормативных санитарно – защитных зон от производственных площадок,

- организация санитарно – защитных зон путем озеленения этих территорий,

- организация и благоустройство подъездов ко всем производственным объектам.

Основной задачей будет являться модернизация существующей базы производства с постепенным переводом ее современный технический и организационный уровень, что должно позволить увеличить промышленное производство, обеспечить первичную переработку и сохранность продукции, обеспечить стабильное развитие поселения на весь расчетный период (минимизировать влияние природного фактора на развитие).

Решения генерального плана направлены на обеспечение безопасного устойчивого развития территории Калитвенского сельского поселения, на повышение качества жизни населения посредством реализации предусмотренных мероприятий по развитию социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур, улучшения экологической ситуации.

# 3. Финансово-экономическое обоснование реализации генерального плана Калитвенского сельского поселения

Задачами финансово-экономического обоснования реализации генерального плана являются:

- определение следующих характеристик мероприятий: укрупненной стоимости, временных рамок, источников финансирования;

- распределение затрат по этапам реализации.

Методика определения стоимости реализации мероприятий зависит от направлений. Конкретные объемы и источники финансирования определяются при формировании инвестиционной программы Калитвенского сельского поселения Каменского района Ростовской области.

В плане реализации, на основании финансово-экономического обоснования, определены:

1. стоимости и сроки разработки правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий;

2. стоимости и сроки разработки проектной документации и строительства объектов капитального строительства;

3. источники финансирования мероприятий.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- перенос и реконструкция существующих инженерных коммуникаций;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Расчетная стоимость мероприятий приводится на II квартал 2010 года.

Стоимость разработки документов по планировке территорий рассчитана по «Справочнику базовых цен на проектные работы для строительства. Градостроительная документация»,  утвержденного Постановлением Минстроя РФ от 07.06.1995г. №18-56. Базовый период цен – 1995 год. Для перехода к уровню текущих цен использован коэффициент 23.49 (Письмо Минрегиона России от 26.05.2010 г. № 22030-ВТ/08). В расчетах использованы повышающие коэффициенты на разработку отдельных видов градостроительной документации. Окончательно затраты на разработку документации по планировке территорий должны быть определены после определения границ проектируемых участков, исходя из их площади.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Объекты жилищно-гражданского строительства, Объекты энергетики, Объекты водоснабжения и канализации, Газооборудование и газоснабжение, Автомобильные дороги общего пользования, Городские инженерные сооружения и коммуникации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства объектов равный 3.05 (Письмо Минрегиона России от 26.05.2010 г. № 22030-ВТ/08).

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, «Справочнику стоимостных показателей по отдельным видам объектов капитального строительства  (объектам-аналогам) на территории Российской Федерации и за рубежом» изданным Министерством регионального развития РФ в уровне цен по состоянию на 01.01.2009 года, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2009 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 33498-СК/08 от 13.10.2009г. Министерства регионального развития РФ.

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании мероприятий генерального плана определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

Закрепление источников финансирования мероприятий Плана позволит распределить финансовую нагрузку между бюджетом и внебюджетными средствами. Распределение затрат по источникам финансирования должно определяться, в первую очередь, для бюджета на основании социальной эффективности, внебюджетных средств – коммерческой.

# 4. Заключительные положения

План реализации Генерального плана является основой для всех городских служб по финансовому планированию мероприятий, заложенных в Генеральном плане, и вступает в силу со дня его опубликования.

План реализации содержит укрупненные показатели, которые подлежат уточнению при разработке конкретных проектов и программ, а также при изменении социально-экономической ситуации.

Предложения по изменению плана реализации не могут противоречить основным положениям территориального планирования генерального плана Калитвенского сельского поселения и вносятся по инициативе органов местного самоуправления, государственной власти Ростовской области, органов местного самоуправления смежных с Калитвенским сельским поселением муниципальных образований, заинтересованных юридических и физических лиц.

Предложения должны содержать финансово-экономическое обоснование проведения мероприятий по нормативно-правовой подготовке, архитектурно-строительному проектированию и строительству.

В плане реализации, на основании финансово-экономического обоснования, определены:

- сроки подготовки документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства местного значения, на основании которой определяются или уточняются границы земельных участков для размещения таких объектов;

- сроки подготовки проектной документации и сроки строительства объектов капитального строительства местного значения.

Источниками финансирования для реализации данного Плана являются:

- средства местного бюджета;

- средства областного бюджета;

- средства федерального бюджета по федеральным целевым программам;

- инвестиционные составляющие экономически обоснованных тарифов и плата за подключение;

- инвестиционные проекты и программы и иные внебюджетные источники.

Для планомерного финансирования всех направлений целесообразно, в дополнение к настоящему плану реализации, разработать целевые проекты и программы.

# 5. План реализации генерального плана муниципального образования «Калитвенское сельское поселение» 	         Каменского района Ростовской области.

Таблица 5.1.

| №№ п/п | Мероприятия | Параметры объекта | Стоимость, млн. руб. | Источник финансирования | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана |
| 1.1.1 | Проект зон охраны объектов культурного наследия расположенных на территории поселения | 28 объектов | 5.909 | Средства бюджетов всех уровней | I этап 2009-2015 |
| 1.1.2 | Правила землепользования и застройки Калитвенского сельского поселения | 15917 га | 1.500 | Региональный и местный бюджет | 2012 г. |
|  | Итого |  | 7.409 |  |  |
| 1.2. Мероприятия по подготовке документов по планировке территорий жилищного строительства |
| 1.2.1 | 1 квартал перспективной жилой застройки | 1.86 га | 0.112 | Местный бюджет, целевые программы и внебюджетные средства | II этап 2015-2029 |
| 1.2.2 | 2 квартал перспективной жилой застройки | 1.68 га | 0.101 |  | II этап 2015-2029 |
| 1.2.3 | 3 квартал перспективной жилой застройки | 2.4 га | 0.144 |  | II этап 2015-2029 |
| 1.2.4 | 4 квартал перспективной жилой застройки | 1.6 га | 0.096 | — // — | II этап 2015-2029 |
| 1.2.5 | 5 квартал перспективной жилой застройки | 3.15 га | 0.189 | — // — | II этап 2015-2029 |
| 1.2.6 | 6 квартал перспективной жилой застройки | 1.77 га | 0.106 | — // — | I этап 2009-2015 |
| 1.2.7 | 7 квартал перспективной жилой застройки | 1.44 га | 0.086 | — // — | I этап 2009-2015 |
| 1.2.8 | 8 квартал перспективной жилой застройки | 0.76 га | 0.046 | — // — | I этап 2009-2015 |
| 1.2.9 | 9 квартал перспективной жилой застройки | 0.63 га | 0.038 | — // — | I этап 2009-2015 |
| 1.2.10 | 10 квартал перспективной жилой застройки | 2.38 га | 0.143 | — // — | I этап 2009-2015 |
| 1.2.11 | 11 квартал перспективной жилой застройки | 1.40 га | 0.084 | — // — | I этап 2009-2015 |
| 1.2.12 | 12 квартал перспективной жилой застройки | 2.24 га | 0.134 | — // — | I этап 2009-2015 |
| 1.2.13 | 13 квартал перспективной жилой застройки | 1.88 га | 0.113 | — // — | I этап 2009-2015 |
|  | Итого | 23.190 | 1.391 |  |  |
|  | в том числе: I этап | 10.690 | 0.641 |  |  |
|  | II этап | 12.500 | 0.750 |  |  |
| 1.3 | Мероприятия по подготовке документов по планировке территорий планируемого общественного строительства |
| 1.3.1 | Общественно-деловая застройка (торговые, бытовое обслуживание населения) | 0.5 га | 0.030 | Местный бюджет и внебюджетные средства | II этап 2015-2029 |
| 1.3.2 | Общественно-деловая застройка (Спорткомплекс — 150 мест) | 2.0 га | 0.120 |  | II этап 2015-2029 |
| 1.3.3 | Общественно-деловая застройка (Детсад — 30 мест) | 0.12 га | 0.007 | — // — | I этап 2009-2015 |
| 1.3.4 | Общественно-деловая застройка (торговые, бытовое обслуживание населения) | 0.34 га | 0.020 | — // — | II этап 2015-2029 |
| 1.3.5 | Общественно-деловая застройка (кафе 50 мест, гостиница 9 мест, рынок) | 1.17 га | 0.070 | — // — | II этап 2015-2029 |
| 1.3.6 | Общественно-деловая застройка (Банно-Прачечный Комбинат на 10 мест; 90 кг белья в смену, пождепо - 1 машина, предприятия малого бизнеса) | 3.51 га | 0.211 | — // — | I этап 2009-2015 |
|  | Итого: | 7.98 | 0.479 |  |  |
|  | в том числе: I этап | 3.630 | 0.218 |  |  |
|  | II этап | 4.350 | 0.261 |  |  |
|  | Всего по разделам 1.2, 1.3: | 31.17 | 1.870 |  |  |
|  | в том числе: I этап | 14.320 | 0.859 |  |  |
|  | II этап | 16.850 | 1.011 |  |  |

Продолжение таблицы 5.1.

| №№ п/п | Мероприятия | Параметры объекта | Стоимость млн. руб. | Источник финансирования | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проектирование | строительство |  |  |
| 2. Мероприятия по подготовке проектной документации и строительству (реконструкции) объектов капитального строительства |
| 2.1. Мероприятия по жилищному строительству |
| 2.1.1 | 1 квартал индивидуальная жилая застройка с земельными участками | 0.84 тыс. м2 | 1.381 |  | Местный бюджет и внебюджетные средства | II этап 2015-2029 |
| 2.1.2 | 2 квартал индивидуальная жилая застройка с земельными участками | 0.76 тыс. м2 | 1.352 |  | Местный бюджет и внебюджетные средства | II этап 2015-2029 |
| 2.1.3 | 3 квартал индивидуальная жилая застройка с земельными участками | 1.08 тыс. м2 | 1.469 |  | Местный бюджет и внебюджетные средства | II этап 2015-2029 |
| 2.1.4 | 4 квартал индивидуальная жилая застройка с земельными участками | 0.72 тыс. м2 | 1.337 |  | Местный бюджет и внебюджетные средства | II этап 2015-2029 |
| 2.1.5 | 5 квартал индивидуальная жилая застройка с земельными участками | 1.42 тыс. м2 | 1.594 |  | Местный бюджет и внебюджетные средства | II этап 2015-2029 |
| 2.1.6 | 6 квартал индивидуальная жилая застройка с земельными участками | 0.80 тыс. м2 | 1.367 |  | Местный бюджет и внебюджетные средства | I этап 2009-2015 |
| 2.1.7 | 7 квартал индивидуальная жилая застройка с земельными участками | 0.65 тыс. м2 | 1.312 |  | Местный бюджет и внебюджетные средства | I этап 2009-2015 |
| 2.1.8 | 8 квартал индивидуальная жилая застройка с земельными участками | 0.34 тыс. м2 | 1.198 |  | Местный бюджет и внебюджетные средства | I этап 2009-2015 |
| 2.1.9 | 9 квартал индивидуальная жилая застройка с земельными участками | 0.28 тыс. м2 | 1.176 |  | Местный бюджет и внебюджетные средства | I этап 2009-2015 |
| 2.1.10 | 10 квартал индивидуальная жилая застройка с земельными участками | 1.07 тыс. м2 | 1.466 |  | Местный бюджет и внебюджетные средства | I этап 2009-2015 |
| 2.1.11 | 11 квартал индивидуальная жилая застройка с земельными участками | 0.63 тыс. м2 | 1.304 |  | Местный бюджет и внебюджетные средства | I этап 2009-2015 |
| 2.1.12 | 12 квартал индивидуальная жилая застройка с земельными участками | 1.01 тыс. м2 | 1.444 |  | Местный бюджет и внебюджетные средства | I этап 2009-2015 |
| 2.1.13 | 13 квартал индивидуальная жилая застройка с земельными участками | 0.85 тыс. м2 | 1.385 |  | Местный бюджет и внебюджетные средства | I этап 2009-2015 |
|  | Итого | 17.785 тыс. м2 | 10.450 |  |  |  |
|  | в том числе: I этап | 7.134 тыс. м2 | 4.820 |  |  |  |
|  | II этап | 10.651 тыс. м2 | 5.630 |  |  |  |
| 2.2. Мероприятия по общественному строительству |
| 2.2.1 | Строительство детского садика на 30 мест | 30 мест | 1.312 | 20.000 | Региональный, местный бюджет и внебюджетные средства | I этап 2009-2015 |
| 2.2.2 | Строительство гостиницы на 9 мест | 9 мест | 2.101 | 10.542 | Местный бюджет и внебюджетные средства | II этап 2015-2029 |
| 2.2.3 | Строительство спортивного комплекса на 150 мест | 150 мест | 1.402 | 141.174 | Местный бюджет и внебюджетные средства | II этап 2015-2029 |
| 2.2.4 | Строительство пожарных депо | 1 шт. | 1.754 | 16.905 | Федеральный и региональный бюджет | I этап 2009-2015 |
| 2.2.5 | Строительство банно-прачечного комбината | 1 шт. | 0.955 | 7.579 | Местный бюджет и внебюджетные средства | I этап 2009-2015 |
|  | Итого | 5 объектов | 7.524 | 196.200 |  |  |
|  | в том числе: I этап | 3 объектов | 4.021 | 44.484 |  |  |
|  | II этап | 2 объектов | 3.503 | 151.716 |  |  |
| 2.3. Мероприятия по развитию системы инженерного обслуживания |
|  | Водоснабжение |
| 2.3.1 | Сети водопровода (ср.д. 110) | 12.02 км | 2.488 | 24.230 | Местный бюджет и внебюджетные средства | расчетный срок 2009-2029 |
| 2.3.2 | Резервуар | 1 шт. | 0.523 | 3.780 | Местный бюджет и внебюджетные средства | I этап 2009-2015 |
| 2.3.3 | Повысительная насосная станция | 1 шт | 0.856 | 2.094 | Местный бюджет и внебюджетные средства | I этап 2009-2015 |
|  | Итого |  | 3.867 | 30.104 |  |  |
|  | Водоотведение |
| 2.3.4 | Сети канализации (ср.д. 125) | 19.11 км | 9.077 | 53.797 | Местный бюджет и внебюджетные средства | расчетный срок 2009-2029 |
| 2.3.5 | КНС | 2 шт. | 1.119 | 5.635 | Местный бюджет и внебюджетные средства | расчетный срок 2009-2029 |
|  | Итого |  | 10.196 | 59.432 |  |  |
|  | Теплоснабжение |
| 2.3.6 | БМК | 2 шт. | 1.239 | 9.882 | Местный бюджет и внебюджетные средства | расчетный срок 2009-2029 |
|  | Итого |  | 1.239 | 9.882 |  |  |
|  | Электроснабжение |
| 2.3.7 | Строительство ВЛЗ-10 кВ | 4.75 км | 0.099 | 2.342 | Внебюджетные средства | расчетный срок 2009-2029 |
| 2.3.8 | Демонтаж ВЛ-35 кВ | 1.8 км | — | 0.545 | Внебюджетные средства | расчетный срок 2009-2029 |
| 2.3.9 | Строительство ВЛ-35 кВ | 1.8 км | 0.069 | 0.909 | Внебюджетные средства | расчетный срок 2009-2029 |
| 2.3.10 | Строительство ВЛИ-0.4 кВ | 4.0 км | 0.99 | 2.943 | Внебюджетные средства | расчетный срок 2009-2029 |
| 2.3.11 | БКТП | 4 шт. | 1.559 | 12.36 | Внебюджетные средства | расчетный срок 2009-2029 |
| 2.3.12 | КТП | 2 шт. | 0.127 | 1.011 | Внебюджетные средства | расчетный срок 2009-2029 |
|  | Итого |  | 2.844 | 20.11 |  |  |
|  | Газоснабжение |
| 2.3.13 | Строительство газопровода среднего давления (ср.д. 110) | 1.6 км | 0.628 | 2.662 | Внебюджетные средства | расчетный срок 2009-2029 |
| 2.3.14 | ШРП | 2 шт. | 0.114 | 0.370 | Внебюджетные средства | расчетный срок 2009-2029 |
|  | Итого |  | 0.742 | 3.032 |  |  |
|  | Инженерная подготовка |
| 2.3.15 | Организация водообмена | 1.64 км | 0.487 | 1.431 | Местный бюджет и внебюджетные средства | расчетный срок 2009-2029 |
|  | Итого |  | 0.487 | 1.431 |  |  |
|  | Всего по инженерным системам: |  | 19.375 | 123.991 |  |  |
|  | в том числе: I этап |  | 9.647 | 60.137 |  |  |
|  | II этап |  | 9.728 | 63.854 |  |  |
|  | 2.4. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры |
| 2.4.1 | Развитие сети улиц и дорог местного значения | 5.052 км | 3.110 | 155.457 | Местный бюджет и внебюджетные средства | расчетный срок 2009-2029 |
|  | Итого |  | 3.110 | 155.457 |  |  |
|  | Всего по разделу 2: |  | 40.459 | 475.648 |  |  |
|  | в том числе: I этап |  | 19.917 | 176.038 |  |  |
|  | II этап |  | 20.542 | 299.610 |  |  |
|  | Общая стоимость мероприятий |  | 49.316 | 475.648 |  |  |
|  | в том числе: I этап |  | 27.763 | 176.038 |  |  |
|  | II этап |  | 21.553 | 299.610 |  |  |

Сводная таблица

Мероприятия по реализации Генерального плана муниципального образования «Калитвенское сельское поселение» Каменского района Ростовской области.

| № п/п | Перечень мероприятий | Объемы строительства, млн. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | I этап | II этап |
| 1. Нормативное правовое обеспечение реализации генерального плана |
| 1 | Проект зон охраны объектов культурного наследия расположенных на территории поселения | 5.909 | 5.909 | — |
| 2 | Правила землепользования и застройки Калитвенского сельского поселения | 1.500 | 1.500 | — |
|  | Итого | 7.409 | 7.409 | 0,000 |
| 1.2., 1.3. Документы по планировке территорий |
| 1 | Территории перспективной жилой застройки | 1.391 | 0.641 | 0.750 |
| 2 | Территории планируемого общественного строительства | 0.479 | 0.218 | 0.261 |
|  | Итого | 1.870 | 0.859 | 1.011 |
| 2.1. Жилищное строительство |
|  | Жилищное строительство: |  |  |  |
| 1 | разработка проектной документации | 10.450 | 4.820 | 5.630 |
|  | Итого | 10.450 | 4.820 | 5.630 |
| 2.2. Социальная сфера |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | 21.312 | 21.312 | — |
| 2 | Физкультурно-спортивные сооружения | 142.576 | — | 142.576 |
| 3 | Объекты коммунального обслуживания населения | 8.534 | 8.534 | — |
| 4 | Прочие учреждения | 31.302 | 18.659 | 12.643 |
|  | Итого | 203.724 | 48.505 | 155.219 |
| 2.3. Инженерная инфраструктура |
| 1 | Водоснабжение | 33.971 | 19.527 | 14.444 |
| 2 | Бытовая канализация | 69.628 | 31.987 | 37.641 |
| 3 | Теплоснабжение | 11.121 | 5.109 | 6.012 |
| 4 | Электроснабжение | 22.954 | 10.546 | 12.408 |
| 5 | Газоснабжение | 3.774 | 1.734 | 2.040 |
| 6 | Инженерная подготовка территории | 1.918 | 0.881 | 1.037 |
|  | Итого | 143.366 | 69.784 | 73.582 |
| 2.4. Транспортная инфраструктура |
| 1 | Развитие основной транспортной инфраструктуры | 158.567 | 72.846 | 85.721 |
|  | Итого | 158.567 | 72.846 | 85.721 |
|  | Всего | 525.386 | 204.223 | 321.163 |

проект

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

от __________________г.								 N ____________

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА

«ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

КАЛИТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

В  соответствии с Главой 4 Градостроительного Кодекса РФ:

1. Начать подготовку проекта нормативного правового акта «Правила  землепользования и застройки Калитвенского сельского поселения» (далее – проект Правил).

2. Утвердить:

2.1.Состав комиссии по подготовке проекта Правил согласно приложению N 1.

2.2.Порядок деятельности комиссии по подготовке  проекта Правил в составе согласно приложению N 2.

2.3.Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта Правил в составе согласно приложению N 3.

3. В течение ____ дней опубликовать сообщение о принятии настоящего решения в ________________ и опубликовать на официальном сайте Администрации поселения (района) __________________.

Приложение 1

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА " ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

КАЛИТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ"

Председатель комиссии:

Первый заместитель Главы администрации сельского поселения (или Глава)

Члены комиссии:

Главный архитектор Администрации Каменского района;

Председатель комитета по управлению имуществом;

Директор МУП «Земельные ресурсы Каменского района»;

Начальник правового отдела Администрации района;

Начальник правового отдела Администрации сельского поселения;

Глава Калитвенского сельского поселения (или заместитель);

Начальник отдела транспорта, энергетики, связи и эксплуатации дорог;

Начальник ТО территориального управления Государственной противопожарной службы МЧС России;

Орган ГО и ЧС;

Руководитель ТО территориального управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости (по согласованию);

Руководитель ТО территориального управления по охране окружающей природной среды (Роспироднадзор) (по согласованию);

Руководитель ТО территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) (по согласованию);

Руководитель ТО территориального управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора РФ (по согласованию);

Руководитель органа по охране объектов культурного наследия;

Представитель организаций ЖКХ;

Руководители или представители организаций электро-, водо-, газоснабжения.

Приложение N 2

ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА «ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ КАЛИТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

1. Общие положения

1.1. Комиссия создается в целях разработки проекта нормативного правового акта " Правила землепользования и застройки Калитвенского сельского поселения" (далее – проект Правил).

1.2. Комиссия по разработке проекта Правил в своей деятельности руководствуется действующими законодательствами Российской Федерации, Ростовской области, настоящим Положением.

2. Деятельность комиссии

2.1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.

2.2. Решения на заседаниях комиссии принимаются открытым голосованием, большинством голосов, присутствующих на заседании членов комиссии. Каждый член комиссии обладает правом одного голоса. При равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председательствующий на заседании.

2.3. Заседания комиссии оформляются протоколом. Протокол подписывается присутствующими на заседании членами комиссии и утверждается председателем комиссии. В протокол вносится особое мнение, высказанное на заседании любым членом комиссии.

Выписки из протоколов с особым мнением прилагаются к проекту Правил.

2.4. Решения комиссии, выработанные в отношении предложений, замечаний и дополнений, вносятся в проект Правил.

3. Права и обязанности председателя

комиссии

Председатель комиссии обязан:

3.1. Руководить, организовывать и контролировать деятельность комиссии.

3.2. Распределять обязанности между членами комиссии.

3.3. Организовать проведение заседаний и вести заседания комиссии.

3.4. Утверждать план мероприятий и протоколы заседаний комиссии.

3.5. Обеспечивать своевременное представление материалов (документов, схем и т.д.) и представлять комиссии информацию об актуальности данных материалов.

3.6. Обобщать внесенные замечания, предложения и дополнения к проекту Правил, ставить на голосование для выработки решения для внесения в протокол.

3.7. Вносить дополнения в план мероприятий в целях решения вопросов, возникающих в ходе деятельности комиссии.

3.8. Требовать своевременного выполнения членами комиссии решений, принятых на заседаниях комиссии.

3.9. Снимать с обсуждения вопросы, не касающиеся повестки дня, утвержденной планом мероприятий, а также замечания, предложения и дополнения, с которыми не ознакомлены члены комиссии.

3.10. Давать поручения членам комиссии для доработки (подготовки) документов (материалов), необходимых для разработки проекта Правил.

3.11. Привлекать других специалистов для разъяснения вопросов, рассматриваемых членами комиссии при разработке проекта Правил.

3.12. Созывать в случае необходимости внеочередное заседание комиссии.

6. Права и обязанности членов комиссии

6.1. Принимать участие в разработке плана мероприятий комиссии.

6.2. Участвовать в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов на заседаниях комиссии.

6.3. Высказывать замечания, предложения и дополнения в письменном или устном виде, касающиеся основных положений проекта Правил со ссылкой на конкретные статьи законов, кодексов Российской Федерации и  законов субъекта РФ в области градостроительства и земельных отношений.

6.4. Высказывать особое мнение с обязательным внесением его в протокол заседания.

6.5. Своевременно выполнять все поручения председателя комиссии.

Приложение N 3

ЭТАПЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ,

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА "ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ КАЛИТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ"

| Наименование мероприятия | Срок исполнения |
| --- | --- |
| - Сбор и анализ материалов, составляющих основу для разработки правил землепользования и застройки Калитвенского сельского поселения; | 1 мес. |
| - Разработка комплекса схем зонирования территорий Калитвенского сельского поселения по параметрам, определяющим степень действия ограничений для ведения хозяйственной деятельности, а также целесообразность установления определенных видов территориальных зон; -Установление типов и границ территориальных зон | 3 мес. |
| - Определение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства; -Регламентация применения правил землепользования и застройки и внесения в них изменений | 2 мес. |
| - Согласование проекта и внесении изменений в нормативный правовой акт, анализ представленных замечаний и дополнений по проекту; | 2 мес. |
| -Внесение изменений и дополнений в проект нормативного правового акта «Правила землепользования и застройки территории Калитвенского сельского поселения»; | 1 мес. |
| - Информирование населения путём проведения общественных слушаний о содержании и предстоящем принятии нормативного правового акта «Правила землепользования и застройки территории Калитвенского сельского поселения»; | 2 мес. |
| - Предоставление на утверждение окончательного варианта нормативного правового акта «Правила землепользования и застройки территории Калитвенского сельского поселения». | 1 мес. |