РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ КАМЕНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАЛИТВЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________________________________________________________

« 01 » марта 2021года                        №7-6                                       ст. Калитвенская

Об утверждении отчета об исполнении муниципальной

программы Калитвенского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и

рациональное природопользование» за 2020 год

На основании постановления Администрации Калитвенского сельского поселения от  24.09.2018г. №41-1 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Калитвенского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет об  исполнении муниципальной программы Калитвенского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2020 год согласно приложению №1 к данному постановлению.

2.Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Калитвенского сельского поселения                                                           С.В.Разуваев

Приложение 1

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Калитвенского сельского поселения:

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»   отчетный период  2020 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 7 | 8 | 9 |
|  | Программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | 221,9 | 221,6 | 221,6 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Калитвенском сельском поселении» | Администрации Калитвенского поселения | Охрана окружающей среды в Калитвенском сельском поселении | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 8,0 | 8,0 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие1.1. расходы за негативное воздействие на окружающую среду, разработка паспорта отходов | Администрация Калитвенского сельского поселения | разработка паспорта отходов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 1.1. | Контрольное событие программы | Глава Администрации Калитвенского поселения (Разуваев С.В.) | расходы за негативное воздействие на окружающую среду | X | 31.12.2020 | X | X | X |
| 2 | программа 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Калитвенского сельского поселения» | всего в том числе: | «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Калитвенского сельского поселения» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 213,9 | 213,6 | 213,6 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. расходы в сфере обращения с ТБО | Администрация Калитвенского сельского поселения | расходы в сфере обращения с ТБО | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 18,9 | 18,8 | 18,8 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. расходы по обустройству контейнерных площадок за счет средств Каменского района | Администрация Калитвенского сельского поселения | расходы по обустройству контейнерных площадок за счет средств Каменского района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 195,0 | 194,8 | 194,8 |
| 3.1 | Контрольное событие программы | Глава Администрации Калитвенского поселения (Разуваев С.В.) | расходы в сфере обращения с ТБО | X | 31.12.2020 | X | X | X |