**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ КАМЕНСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«КАЛИТВЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

«29» декабря 2023 г. № 63 ст. Калитвенская

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы Калитвенского

сельского поселения «Благоустройство территории

Калитвенского сельского поселения» на 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Калитвенского сельского поселения от 10.09.2018 № 36-1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калитвенского сельского поселения», постановлением Администрации Калитвенского сельского поселения от 24.09.2018 № 41-1 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Калитвенского сельского поселения», постановлением Администрации Калитвенского сельского поселения от 13.12.2018г. №52-3 «Об утверждении муниципальной программы Калитвенского сельского поселения «Благоустройство территории Калитвенского сельского поселения»:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Калитвенского сельского поселения «Благоустройство территории Калитвенского сельского поселения» на 2024 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Специалистам Администрации Калитвенского сельского поселения обеспечить организацию исполнения плана реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Калитвенского сельского поселения» на 2024 год.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой

Глава Администрации

Калитвенского сельского поселения С.В. Разуваев

Приложение к распоряжению

Администрации Калитвенского

сельского поселения

от 29.12.2023 № 63

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Благоустройство территории Калитвенского сельского поселения» на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<4>](#Par1127) | Ответственный   исполнитель (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый  срок  реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) [<2>](#Par1127) | | | | |
| всего | федеральный бюджет | Областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Подпрограмма 1 Подпрограмма "Уличное освещение"** | **Инспектор (вопросы муниципального хозяйства) Савина А.В.** | **X** | **X** | **300,0** | **0,0** | **0,0** | **300,0** | **0,0** |
|  | Основное мероприятие 1.1. Расходы на реализацию мероприятия по оплате уличного освещения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Инспектор (вопросы муниципального хозяйства) Савина А.В. | оплата уличного освещения | 31.12.2024 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной  программы 1.1 | Инспектор (вопросы муниципального хозяйства) Савина А.В. | оплата уличного освещения | 31.12.2024 | X | X | Х | X | X |
|  | **Подпрограмма 2 «Содержание мест захоронения»** | **Инспектор (вопросы муниципального хозяйства) Савина А.В.** | **X** | **X** | **100,0** | **0,0** | **0,0** | **100,0** | **0,0** |
|  | Основное мероприятие 2.1.  Расходы на реализацию мероприятий по организации и содержанию мест захоронений (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Инспектор (вопросы муниципального хозяйства) Савина А.В. | мероприятий по организации и содержанию мест захоронений | 31.12.2024 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной  программы 2.1 | Инспектор (вопросы муниципального хозяйства) Савина А.В. | мероприятий по организации и содержанию мест захоронений | 31.12.2024 | X | X | Х | X | X |
|  | **Подпрограмма 3 «Прочие мероприятия по благоустройству территории Калитвенского сельского поселения»** | **Инспектор (вопросы муниципального хозяйства) Савина А.В.** | **Благоустройство территории** | **31.12.2024** | **1102,2** | **0,0** | **0,0** | **1102,2** | **0,0** |
|  | Основное мероприятие 3.1.  Расходы на реализацию мероприятий по озеленению (приобретение и содержание деревьев и кустарников) | Инспектор (вопросы муниципального хозяйства) Савина А.В. | мероприятия по озеленению (приобретение и содержание деревьев и кустарников) | 31.12.2024 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 3.2.  Расходы на реализацию мероприятий по трудоустройству граждан | Инспектор (вопросы муниципального хозяйства) Савина А.В. | Расходы на реализацию мероприятий по трудоустройству граждан | 31.12.2024 | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 550,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 3.3.  Расходы на реализацию мероприятий по трудоустройству граждан | Инспектор (вопросы муниципального хозяйства) Савина А.В. | Расходы на реализацию мероприятий по трудоустройству граждан | 31.12.2024 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 3.4.  Расходы на реализацию мероприятий по проведению противоклещевой обработки территории сельского поселения | Инспектор (вопросы муниципального хозяйства) Савина А.В. | мероприятия по проведению противоклещевой обработки территории сельского поселения | 31.12.2024 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 3.5.  Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству | Инспектор (вопросы муниципального хозяйства) Савина А.В. | Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству | 31.12.2024 | 317,2 | 0,0 | 0,0 | 317,2 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной  программы 3.1 | Инспектор (вопросы муниципального хозяйства) Савина А.В. | Благоустройство территории | 31.12.2024 | X | X | Х | X | X |
|  | **Итого по муниципальной  программе** | **X** | **X** | **X** | **1502,2** | **0,0** | **0,0** | **1502,2** | **0,0** |
| Инспектор (вопросы муниципального хозяйства) Савина А.В. | X | X | 1502,2 | 0,0 | 0,0 | 1502,2 | 0,0 |