РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ КАМЕНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАЛИТВЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________________________________________________________

« 05 » июля 2024 года                        № 27-4                                       ст. Калитвенская

Об утверждении отчета об  исполнении плана реализации муниципальной программы Калитвенского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 1 полугодие 2024 года

На основании постановления Администрации Калитвенского сельского поселения от  24.09.2018г. №41-1 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Калитвенского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет об  исполнении плана реализации муниципальной программы Калитвенского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 1 полугодие 2024 года согласно приложению №1 к данному постановлению.

2.Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Калитвенского сельского поселения                                                           С.В.Разуваев

Приложение 1

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Калитвенского сельского поселения:

«Энергоэффективность и развитие энергетики»   отчетный период  1 полугодие 2024 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 9 | 7 |  | 8 | 9 |
|  | Программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» |  |  |  |  |  | 476,5 |  | 15,9 | 15,9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Администрации Калитвенского поселения |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 50,0 |  | 2,1 | 2,1 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Приобретение энергосберегающего оборудования | Глава Администрации Калитвенского поселения (Разуваев С.В.) |  | Приобретение энергосберегающего оборудования | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 50,0 |  | 2,1 | 2,1 |
| 1.1. | Контрольное событие программы | Глава Администрации Калитвенского поселения (Разуваев С.В.) |  | Приобретение энергосберегающего оборудования | X | 30.06.2024 | X |  | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» | всего в том числе: |  | Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 210,0 |  | 13,8 | 13,8 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Строительство и реконструкция объектов электрических сетей наружного уличного освещения | Администрация Калитвенского сельского поселения; |  | Строительство и реконструкция объектов электрических сетей наружного уличного освещения | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 10,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | 2.2.мероприятия по оснащению сети уличного освещения за счет средств района | Администрация Калитвенского сельского поселения; |  | мероприятия по оснащению сети уличного освещения за счет средств района | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 200,0 |  | 13,8 | 13,8 |
| 2.1. | Контрольное событие программы | Глава Администрации Калитвенского поселения (Разуваев С.В.) |  | Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения | X | 30.06.2024 | X |  | X | X |
| 3 | Подпрограмма 3 «Развитие газификации на территории Калитвенского сельского поселения» | Администрация Калитвенского сельского поселения; |  | Развитие газификации на территории Калитвенского сельского поселения | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 216,5 |  | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Обслуживание газопровода низкого и среднего давления и 3-х ШГРП | Администрация Калитвенского сельского поселения; |  | Развитие газификации на территории Калитвенского сельского поселения | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 216,5 |  | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | Контрольное событие программы | Глава Администрации Калитвенского поселения (Разуваев С.В.) | Развитие газификации на территории Калитвенского сельского поселения |  | X | 30.06.2024 |  | X | X | X |