РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ КАМЕНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАЛИТВЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________________________________________________________

« 05 » июля  2024 года                          № 25-7                                     ст. Калитвенская

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной

программы Калитвенского сельского поселения «Благоустройство территории Калитвенского сельского поселения» за 1 полугодие 2024 года

На основании постановления Администрации Калитвенского сельского поселения от  24.09.2018г. №41-1 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Калитвенского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет об  исполнении плана реализации муниципальной программы Калитвенского сельского поселения «Благоустройство территории Калитвенского сельского поселения» за 1 полугодие 2024 года согласно приложению №1 к данному постановлению.

2.Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Калитвенского сельского поселения                                                           С.В.Разуваев

Приложение 1

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Калитвенского сельского поселения:

«Благоустройство территории Калитвенского сельского поселения»   отчетный период  1 полугодие 2024 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 9 | 7 |  | 8 | 9 |
|  | Программа «Благоустройство территории Калитвенского сельского поселения» |  |  |  |  |  | 4300,9 |  | 740,7 | 2858,3 |
| 1 | ## Подпрограмма 1. «Уличное освещение». | Администрации Калитвенского поселения |  | Уличное освещение | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 300,0 |  | 131,0 | 300,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Расходы на реализацию мероприятия по оплате уличного освещения | Глава Администрации Калитвенского поселения (Разуваев С.В.) |  | Расходы на реализацию мероприятия по оплате уличного освещения | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 300,0 |  | 131,0 | 300,0 |
| 1.1. | Контрольное событие программы | Глава Администрации Калитвенского поселения (Разуваев С.В.) |  | Расходы на реализацию мероприятия по оплате уличного освещения | X | 30.06.2024 | X |  | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2. «Содержание мест захоронения» | Глава Администрации Калитвенского поселения (Разуваев С.В.) |  | Содержание мест захоронения | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 100,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Расходы на реализацию мероприятий по организации и содержанию мест захоронений | Администрация Калитвенского сельского поселения |  | Расходы на реализацию мероприятий по организации и содержанию мест захоронений | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 100,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Контрольное событие программы | Глава Администрации Калитвенского поселения (Разуваев С.В.) |  | Расходы на реализацию мероприятий по организации и содержанию мест захоронений | X | 30.06.2024 | X |  | X | X |
| 3 | Подпрограмма 3.«Прочие мероприятия по благоустройству территории Калитвенского сельского поселения». | Администрации Калитвенского поселения |  | Прочие мероприятия по благоустройству территории Калитвенского сельского поселения | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 3900,9 |  | 609,7 | 2558,3 |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Расходы на реализацию мероприятий по озеленению | Администрация Калитвенского сельского поселения |  | Расходы на реализацию мероприятий по озеленению | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 20,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2. Расходы на реализацию мероприятий по трудоустройству граждан | Администрация Калитвенского сельского поселения | Расходы на реализацию мероприятий по трудоустройству граждан |  | 01.01.2024 | 30.06.2024 |  | 550,0 | 266,4 | 266,4 |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3. Расходы на реализацию мероприятий по трудоустройству граждан | Администрация Калитвенского сельского поселения | Расходы на реализацию мероприятий по трудоустройству граждан |  | 01.01.2024 | 30.06.2024 |  | 200,0 | 186,7 | 186,7 |
| 3.4 | Основное мероприятие 3.4. Расходы на реализацию мероприятий по проведению противоклещевой обработки территории сельского поселения | Администрация Калитвенского сельского поселения | Расходы на реализацию мероприятий по проведению противоклещевой обработки территории сельского поселения |  | 01.01.2024 | 30.06.2024 |  | 11,1 | 11,1 | 11,1 |
| 3.5 | Основное мероприятие 3.5. Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству | Администрация Калитвенского сельского поселения | Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству |  | 01.01.2024 | 30.06.2024 |  | 1071,3 | 145,5 | 145,5 |
| 3.6 | Основное мероприятие 3.6. Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству места массового отдыха населения по адресу: х.Муравлев, южнее участка по ул.Зеленая, 94 | Инспектор (вопросы муниципального хозяйства) | Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству |  | 01.01.2024 | 30.06.2024 |  | 2048,5 | 0,0 | 1948,6 |
| 3.7 | Контрольное событие программы | Глава Администрации Калитвенского поселения (Разуваев С.В.) | Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству |  | X | 30.06.2024 |  | X | X | X |