РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ КАМЕНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАЛИТВЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________________________________________________________

« 07 » октября  2024 года                        № 50                                    ст. Калитвенская

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной

программы Калитвенского сельского поселения «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Калитвенского сельского поселения» на 2024-2030 годы» за 9 октября 2024 года

На основании постановления Администрации Калитвенского сельского поселения от  24.09.2018г. №41-1 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Калитвенского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет об  исполнении плана реализации муниципальной программы Калитвенского сельского поселения «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Калитвенского сельского поселения» на 2024-2030 годы» за 9 октября 2024 года согласно приложению №1 к данному постановлению.

2.Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Калитвенского сельского поселения                                                           С.В.Разуваев

Приложение 1

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Калитвенского сельского поселения:

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Калитвенского сельского поселения» на 2024-2030 годы»   отчетный период  9 октября 2024 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 9 | 7 |  | 8 | 9 |
|  | Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Калитвенского сельского поселения» на 2024-2030 годы» |  |  |  |  |  | 331,0 |  | 35,1 | 117,5 |
| 1 | Подпрограмма 1 "Развитие и повышение качества коммунальных услуг в сфере обращения с ТКО" | Администрации Калитвенского поселения |  | Расходы в сфере обустройства контейнерных площадок в рамках подрограммы "Развитие и повышение качества коммунальных услуг в сфере обращения с ТКО" | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 286,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Мероприятие 1.1. Расходы в сфере обустройства контейнерных площадок в рамках подрограммы "Развитие и повышение качества коммунальных услуг в сфере обращения с ТКО" | Администрация Калитвенского сельского поселения |  | Расходы в сфере обустройства контейнерных площадок в рамках подрограммы "Развитие и повышение качества коммунальных услуг в сфере обращения с ТКО" | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 286,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Контрольное событие программы | Глава Администрации Калитвенского поселения (Разуваев С.В.) |  | Расходы в сфере обустройства контейнерных площадок в рамках подрограммы "Развитие и повышение качества коммунальных услуг в сфере обращения с ТКО" | X | 30.09.2024 | X |  | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2. "Развитие водоснабжения" | всего в том числе: |  | Расходы направленные на обеспечение холодной водой объекта: Сквер по адресу: ст-ца Калитвенская, напротив ул.Кирова, 37" | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 121,6 |  | 35,1 | 117,5 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. «Расходы напрвленные на обеспечение холодной водой объекта: Сквер по адресу: ст-ца Калитвенская, напротив ул.Кирова, 37"» | Администрация Калитвенского сельского поселения |  | Расходы направленные на обеспечение холодной водой объекта: Сквер по адресу: ст-ца Калитвенская, напротив ул.Кирова, 37" | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 121,6 |  | 35,1 | 117,5 |
| 2.1 | Контрольное событие программы | Глава Администрации Калитвенского поселения (Разуваев С.В.) | Расходы направленные на обеспечение холодной водой объекта: Сквер по адресу: ст-ца Калитвенская, напротив ул.Кирова, 37" |  | X | 30.09.2024 |  | X | X | X |