**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ КАМЕНСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«КАЛИТВЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

«29» декабря 2024 г. № 69 ст. Калитвенская

**«Об утверждении плана реализации муниципальной программы Калитвенского сельского поселения «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Калитвенского сельского поселения»**

**на 2024 год»**

В соответствии с постановлением Администрации Калитвенского сельского поселения от 10.09.2018 № 36-1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калитвенского сельского поселения», постановлением Администрации Калитвенского сельского поселения от 24.09.2018 № 41-1 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Калитвенского сельского поселения», постановлением Администрации Калитвенского сельского поселения от 22.12.2022г. №46 «Об утверждении муниципальной программы Калитвенского сельского поселения «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Калитвенского сельского поселения» на 2024-2030 годы.»:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Калитвенского сельского поселения «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Калитвенского сельского поселения» на 2024 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Специалистам Администрации Калитвенского сельского поселения обеспечить организацию исполнения плана реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Калитвенского сельского поселения» на 2024 год.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой

Глава Администрации

Калитвенского сельского поселения С.В. Разуваев

Приложение к распоряжению

Администрации Калитвенского

сельского поселения

от 29.12.2023 № 69

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Калитвенского сельского поселения» на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<4>](#Par1127) | Ответственный   исполнитель (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый  срок  реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) [<2>](#Par1127) | | | | |
| всего | федеральный бюджет | Областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпро­грамма 1 «Развитие и повышение качества коммунальных услуг в сфере обращения с ТКО» | Администрации Калитвенского поселения | Развитие и повышение качества коммунальных услуг в сфере обращения с ТКО | X | 286,0 | 0,0 | 0,0 | 286,0 | 0,0 |
| 1.1, | Основное мероприятие 1.2. Расходы на развитие и повышение качества коммунальных услуг в сфере обращения с ТКО | Администрация Калитвенского сельского поселения | Развитие и повышение качества коммунальных услуг в сфере обращения с ТКО | 31.12.2024 | 286,0 | 0,0 | 0,0 | 286,0 | 0,0 |
| 1.2. | Контрольное событие программы | Глава Администрации Калитвенского поселения (Разуваев С.В.) | Развитие и повышение качества коммунальных услуг в сфере обращения с ТКО | 31.12.2024 | X | X | Х | X | X |
| 2 | программа 2 «Развитие водоснабжения» | всего в том числе: | Развитие водоснабжения | X | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| 2.1 | Основное мероприя­тие 2.1. Расходы на проведение физкультурных мероприятий | Администрация Калитвенского сельского поселения | Развитие водоснабжения | 31.12.2024 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| 2.1 | Контрольное событие программы | Глава Администрации Калитвенского поселения (Разуваев С.В.) | Развитие водоснабжения | 31.12.2024 | X | X | Х | X | X |
| 3 | Итого по муниципальной  программе | Глава Администрации Калитвенского поселения (Разуваев С.В.) | Обеспечение деятельности (оказ ус) МБУК КСП «Калитвенский ЦКС», проведение физкультурных мероприятий | 31.12.2024 | 301,0 | 0,0 | 0,0 | 301,0 | 0,0 |