**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ КАМЕНСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 «КАЛИТВЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 01.12.2017 № 56 ст.Калитвенская

Об утверждении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования

«Калитвенское сельское поселение» на 2018-2022 годы»

 Во исполнение Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»,

 **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Калитвенское сельское поселение» на 2018-2022 годы» (Приложение1)
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Калитвенского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Калитвенского сельского поселения С.В.Разуваев

Приложение 1к Постановлению

Администрации Калитвенского

 сельского поселения

№56 от 01.12.2017

Утверждена

 Постановлением

Администрации Калитвенского

 сельского поселения

от 01.12.2017 № 56

**Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования**

**«Калитвенское сельское поселение» на 2018-2022 годы»**

**ПАСПОРТ**

**Муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования**

**«Калитвенское сельское поселение» на 2018-2022 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Калитвенское сельское поселение» на 2018-2022 годы |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Калитвенского сельского поселения347832, Ростовская область, Каменский район, ст.Калитвенская, ул. Кирова, 37 |
| Участники Программы | Администрация Калитвенского сельского поселенияГраждане, проживающие в населенных пунктах Калитвенского сельского поселенияПредприятия, организации, учреждения |
| Цель Программы | Целью программы являются:-повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования;-создание комфортных и безопасных условий проживания граждан;-создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового пребывания населения.  |
| Задачи Программы | - Улучшение технического состояния дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования Калитвенского сельского поселения;- совершенствование жилищно-коммунального хозяйства поселения;- обеспечение реализации мероприятий программы в соответствии с утвержденными сроками; |
| Целевые показатели (индикаторы) Программы  | Повышение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования |
| Срок реализации Программы | 2018-2022 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы  | Источник средств | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Средства граждан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования;- улучшение внешнего облика поселения.  |

**1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства МО «Калитвенское сельское поселение»**

Площадь территории, находящаяся в ведении муниципального образования «Калитвенское сельское поселение» составляет 13,2 тыс.га., имея долю в 5 % общей районной территории – 257,2 тыс. га. В состав Калитвенского сельского поселения входят 4 населенных пункта: ст.Калитвенская, х.Красный Яр, х.Кудинов, х.Муравлев. Численность Калитвенского сельского поселения на 01.01.2017 составляет 1236 человек.

Благоустройство территорий в Калитвенском сельском поселении является одним из наиболее эффективных инструментов повышения привлекательности поселения в целом и отдельных его населенных пунктов для проживания, работы и проведения свободного времени.

Задачей социально-экономического развития МО «Калитвенское сельское поселение» является повышение качества муниципальной среды для создания комфортных и безопасных условий проживания жителей поселения и его гостей.

Повышение уровня благоустройства территории МО «Калитвенское сельское поселение» стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии и, как следствие, повышение качества жизни населения.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории МО «Калитвенское сельское поселение», не обеспечивают в полной мере растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания, а уровень их износа продолжает увеличиваться.

Недостаточный уровень благоустройства территории поселения вызывает дополнительную социальную напряженность в обществе.

Основным принципом формирования комфортной городской среды является комплексный подход при создании эффективной системы благоустройства, в том числе за счет реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективных решений, включающих комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению и устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий должно осуществляться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Для нормального функционирования сельского поселения большое значение имеет инженерное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

В настоящее время на общественных территориях имеется ряд недостатков: отсутствуют скамейки, урны, беседки, состояние детских игровых площадок неудовлетворительное, дорожное покрытие разрушено, утрачен внешний облик газонов.

Существуют территории, требующие комплексного благоустройства, включающего в себя ремонт и замену детского оборудования, установку элементов малых архитектурных форм, устройство пешеходных дорожек, реконструкцию элементов озеленения (газоны, клумбы). Во многих дворах отмечается недостаточное количество стоянок для личного транспорта, в других они отсутствуют.

Дворовые территории многоквартирных домов и проезды к дворовым территориям являются важнейшей составной частью транспортной системы.

От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий и проездов во многом зависит качество жизни населения. Без благоустройства дворов и общественных территорий благоустройство поселения не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения. Поэтому необходимо продолжать целенаправленную работу по благоустройству дворовых и общественных территорий.

В рамках Программы планируется реализовать мероприятия, направленные на развитие современной городской среды на территории МО «Калитвенское сельское поселение», в том числе выполнить работы по благоустройству дворовых и общественных территорий.

 В настоящее время на территории МО «Калитвенское сельское поселение» расположено:

- 9 многоквартирных домов с количеством квартир в них по две шт., 1 многоквартирный дом с количеством квартир в нем 3 шт., общая площадь дворовых территорий составляет - 1000 кв.м. Количество жителей, проживающих в многоквартирных домах – 51 человек (4% от общего числа жителей МО «Калитвенское сельское поселение»).

- 5 общественных территорий, общей площадью 23423 кв.м.

Площадь дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве, от общего количества таких территорий составляет 100 % или 1000 кв.м. Текущее состояние дворовых территорий не соответствует современным требованиям благоустройства. Обусловлено это нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно из-за отсутствия: освещения, мест для проведения досуга и отдыха разным группам населения, малых архитектурных форм и.т.д.

Оценка уровня благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов МО «Калитвенское сельское поселение» – не благоустроенная.

Доля площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве составляет 100 % или 1000 кв.м.

По состоянию на 01.10.2017 в МО «Калитвенское сельское поселение» площадь общественных территорий составляет 23423 кв.м.

Оценка уровня благоустроенности общественных территорий, после проведения инвентаризации и составления Паспортов этих территорий – не благоустроенная.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: введением новых современных требований к благоустройству и содержанию дворовых и общественных территорий Калитвенского сельского поселения, отсутствием комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

Благоустройство, как дворовых, так и общественных территорий Калитвенского сельского поселения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру дворовых и общественных территорий для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Комплексное благоустройство территорий позволит обеспечить комфортное и благоприятное как проживание населения, так и нахождение населения в местах массового пребывания.

Важнейшей задачей органа местного самоуправления Калитвенского сельского поселения является формирование и обеспечение комфортной и благоприятной среды дворовых и общественных территорий для населения.

 Существенное влияние на архитектурный и эстетический облик МО «Калитвенское сельское поселение» оказывают общественные территории, к которым относятся сквер, аллея лип, площадка музея под открытым небом, спортивная и детская площадки. Творчески оформленные общественные территории с активным использованием растительных компонентов формируют благоприятную среду для населения, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции, являются важным условием инвестиционной привлекательности муниципального образования.

Дворовые территории многоквартирных домовявляются многофункциональными зонами, предназначенными для прогулок населения, игровой зоной, территорией для занятий спортом и местом временного хранения транспортных средств.

Необходимо рациональное и оптимальное разграничение дворовой территории с установленным функциональным назначением, безопасностью всех элементов. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.

На сегодняшний день объекты благоустройства дворов жилищного фонда не обеспечивают в полной мере современный уровень комфорта жителей.

Значительная часть асфальтобетонного покрытия имеет высокую степень износа. Несоблюдение сроков службы дорожных покрытий увеличивает объемы разрушения асфальтобетонного покрытия и не дает необходимого эффекта в сохранении дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

К решению проблем благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования необходим программно - целевой подход, так как без комплексной системы благоустройства сельского поселения невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей. Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов.

Для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и государственных органов, а также организаций различных форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории Калитвенского сельского поселения.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния территории сельского поселения, создания комфортных условий проживания населения будет осуществляться в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы».

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

 - повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории Муниципального образования «Калитвенского сельского поселения».

**2. Цели и задачи муниципальной программы, сроки и этапы ее реализации, целевые показатели результативности реализации муниципальной программы**

Целью Программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории МО «Калитвенское сельское поселение».

Достижение цели обеспечивается за счет решения задач Программы. В рамках муниципальной программы необходимо решить следующие задачи:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов МО «Калитвенское сельское поселение».
2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий МО «Калитвенское сельское поселение».
3. Увеличение количества заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территорий МО «Калитвенское сельское поселение».

Целевым показателем результативности реализации Программы является - количество благоустроенных территорий.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы приведены в таблице 1.

В результате реализации муниципальной программы планируется достичь повышения удовлетворенности населения уровнем благоустроенности дворовых территорий и общественных территорий.

Реализация муниципальной программы должна привести к созданию современной среды обитания и жизнедеятельности населения МО «Калитвенское сельское поселение», должен сложиться качественно новый уровень состояния сферы благоустройства.

Таблица 1

**СВЕДЕНИЯ**

 **о показателях (индикаторах) муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории**

**муниципального образования**

**Калитвенское сельское поселение на 2018-2022 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значения показателей |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели цели муниципальной программы: Повышение уровня благоустройства территорий Калитвенского сельского поселения  |
| 1 | Количество благоустроенных территорий | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Показатели задачи 1 муниципальной программы: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципальных многоквартирных домов Калитвенского сельского поселения |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Показатели задачи 2 муниципальной программы: Повышение уровня благоустройства общественных территорий сельских Калитвенского сельского поселения |
| 3 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**3. Сроки реализации Программы**

Для достижения поставленных целей, решения задач необходимо реализовать мероприятия Программы в 5-летний период (2018-2022 годы).

1. **Характеристика основных мероприятий программы**

В ходе реализации Программы предусматривается организация и проведение основного мероприятия - формирование современной городской среды, которое включает в себя:

4.1. Благоустройство дворовых территорий.

Данное мероприятие будет направлено на благоустройство дворов многоквартирных домов исходя из минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству территорий многоквартирных домов.

Минимальный перечень работ включает в себя:

- ремонт дворовых проездов;

- ремонт элементов освещения дворовых территорий;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора.

Дополнительный перечень включает в себя:

- оборудование детских и спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий;

- оборудование площадок для сбора коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов;

- устройство и ремонт ограждений различного функционального назначения;

- устройство и ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек;

- устройство пандуса;

- устройство водоотводных лотков.

Заинтересованные лица при выполнении работ по минимальному и дополнительному перечню обеспечивают трудовое и (или) финансовое участие в размере не менее 1% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории.

Заинтересованные лица имеют право принять трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

Трудовое участие заинтересованных лиц обеспечивается подготовкой дворовой территории к началу работ, уборкой мусора, покраской, посадкой деревьев и т.д.

Решение о финансовом и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному или дополнительному перечню работ по благоустройству принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома.

4.2. Благоустройство общественных территорий.

Благоустройство наиболее посещаемых общественных территорий (мест массового посещения людей) подразумевает: ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара (укладка плитки), установка бордюрного камня, устройство освещения, установка скамеек и урн для мусора, ремонт ограждений, устройство водоотводных лотков, установка игровых элементов, установка МАФ, устройство ограждений, ремонт и реставрация стел.

Общественные территории, подлежащие благоустройству в 2018 - 2022 годы в рамках данной программы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, отбираются с учетом результатов общественного обсуждения.

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 – 2022 годы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, приведен в таблице 1 к настоящей Программе.

 Адресный перечень дворовых территорий и наиболее посещаемых общественных территорий формируется по результатам поступивших предложений заинтересованных лиц.

Адресный перечень дворовых территорий, мест массового посещения людей формируется в соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, мест массового посещения муниципального образования в муниципальную программу формирования современной городской среды МО «Калитвенское сельское поселение на 2018-2022 годы», утвержденным постановлением Главы Администрации Калитвенского сельского поселения от 28.10.2017 № 52/2.

Включение дворовой территории в муниципальную программу без решения заинтересованных лиц не допускается.

По каждой дворовой территории, местам массового посещения людей включенных в муниципальную программу, подготавливаются и утверждаются (с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц) дизайн – проекты в соответствии с Порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, мест массового посещения людей, включаемых в муниципальную программу  «Формирование современной городской среды на территории МО «Калитвенское сельское поселение» на 2018-2022 годы», согласно таблице № 1 к настоящей Программе.

Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и форма участия (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц в выполнении указанных работ приведен в приложении № 2 к настоящей программе.

Мероприятия по благоустройству территории МО «Калитвенское сельское поселение» в рамках Программы выполняются с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения и направлены на формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к общественным территориям и дворовым территориям многоквартирных домов.

|  |
| --- |
| Приложение № 3 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории Калитвенского района на 2018 - 2022 год» |

Таблица № 1

**ПЕРЕЧЕНЬ**

 **основных мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории**

**муниципального образования Калитвенское сельское поселение на 2018-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реализации, год | Объем финансирования всего, тыс. руб. | В том числе за счет средств, тыс. руб. | Участник мероприятия | Показатели мероприятия |
| федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) | местного бюджета | внебюджетных источников (по согласованию) | наименование, ед. изм. | значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Калитвенского сельского поселения |
| 1.1Благоустройство дворовой территории по адресу: Ростовская область, Каменский район, ст.Калитвенская, ул. Калинина, д. 48 | 2018 |  |  |  |  |  | Администрация Калитвенского сельского поселения | Озеленение территории, кв.м., установка скамеек, урн для мусора,ед. |  |
| 2019 |  |  |  |  |  | 1 |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2Благоустройство дворовой территории по адресу: Ростовская область, Каменский район, ст.Калитвенская, ул. Калинина, д. 39 | 2018 |  |  |  |  |  | Администрация Калитвенского сельского поселения | Озеленение, кв.м, установка скамеек, установка урн для мусора, установка МАФ ед. | 1 |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3Благоустройство дворовой территории по адресу: Ростовская область, Каменский район, ст.Калитвенская, ул. Кирова, д. 12 | 2018 |  |  |  |  |  | Администрация Калитвенского сельского поселения | Озеленение, кв.м., установка скамеек, установка урн для мусора, ед. |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  | 1 |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4Благоустройство дворовой территории по адресу: Ростовская область, Каменский район, ст.Калитвенская, ул. Пароходная, 32 | 2018 |  |  |  |  |  | Администрация Калитвенского сельского поселения | Ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора, установка игровых элементов, устройство ограждений, устройство освещения ед. |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  | 1 |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 2. Благоустройство общественных территорий Калитвенского сельского поселения |
| 2.1Благоустройство территории сквера по адресу: Ростовская область, Каменский район, ст.Калитвенская, напротив ул. Кирова,37 | 2018 | 1000 |  |  |  |  | Администрация Калитвенского сельского поселения | Площадь благоустроенной общественной территории, кв.м | 11123 |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2Благоустройство территории экспозиционной площадки под открытым небом «Казачье подворье», ст.Калитвенскаая, ул.Калинина,13 | 2018 |  |  |  |  |  | Администрация Калитвенского сельского поселения | Площадь благоустроенной общественной территории, кв.м |  |
| 2019 | 1000 |  |  |  |  | 300 |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3Благоустройство территории аллеи лип и голубых елей | 2018 |  |  |  |  |  | Администрация Калитвенского сельского поселения | Площадь благоустроенной общественной территории, кв.м |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 1000 |  |  |  |  | 8200 |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3Благоустройство детской площадки ст.Калитвенская, прибрежная зона | 2018 |  |  |  |  |  | Администрация Калитвенского сельского поселения | Площадь благоустроенной общественной территории, кв.м |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 2021 | 1000 |  |  |  |  | 3500 |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3Благоустройство детской игровой площадки ст.Калитвенская, ул.Калинина, 20 | 2018 |  |  |  |  |  | Администрация Калитвенского сельского поселения | Площадь благоустроенной общественной территории, кв.м |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 2021 | 1000 |  |  |  |  | 3500 |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |

**5. Управление и контроль за реализацией муниципальной программы**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Калитвенского сельского поселения.

Общий контроль исполнения муниципальной программы осуществляет Глава Администрации Калитвенского сельского поселения.

Реализация муниципальной программы осуществляется путем выполнения предусмотренных в ней мероприятий ответственным исполнителем и участниками в соответствии с их полномочиями.

Участником мероприятий муниципальной программы является: Администрация Калитвенского сельского поселения.

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

1) обеспечивает контроль за реализацией муниципальной программы;

2) с учетом объемов финансовых средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы, уточняет целевые показатели, перечень мероприятий и затрат на них, состав участников мероприятий;

3) при необходимости готовит предложения о внесении изменений в муниципальную программу.

**6. Описание приоритетов муниципальной политики в сфере благоустройства, формулировка целей и постановка задач муниципальной программы**

Приоритетами муниципальной политики в сфере благоустройства территории Муниципального образования «Калитвенское сельское поселение» являются:

- повышение комфортности условий проживания граждан;

- благоустройство территорий.

Цель программы:

- повышение уровня благоустройства территорий МО «Калитвенское сельское поселение».

Задачи программы:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Калитвенского сельского поселения;

- повышение уровня благоустройства общественных территорий Калитвенского сельского поселения.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Калитвенское сельское поселение на 2018-2022 годы»:

 Таблица 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | Проценты |
| 3. | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. |
| 4. | Площадь благоустроенных общественных территорий | кв.м |
| 5. | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | Чел./часы |

**7. Прогноз ожидаемых результатов реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории**

**муниципального образования**

**«Калитвенское сельское поселение» на 2018-2022 годы»**

Плановые значения на 2018 - 2022 годы:

Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов согласно минимального перечня видов работ по благоустройству:

Прогнозируемое количество полностью благоустроенных территорий в 2018 - 2022 годы – 3 многоквартирных дома.

Количество и площадь общественных территорий (скверы, детские и спортивные площадки):

Прогнозируемая площадь благоустроенных общественных территорий (скверы, детские и спортивные площадки) на 31 декабря 2022 года в муниципальном образовании составит 23423 кв. м.

Площадь общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, в рамках муниципальной программы от общего количества таких территорий составит 100 % или 23423 кв.м.

На конечные результаты реализации мероприятий по повышению уровня благоустройства территорий МО «Калитвенское сельское поселене» могут повлиять следующие риски:

а) бюджетные риски, связанные с дефицитом местного бюджета и возможностью невыполнения обязательств по софинансированию настоящей программы

б) социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий, в том числе:

- созданная в ходе реализации проектов по благоустройству инфраструктура не будет востребована гражданами;

- отрицательная оценка граждан в отношении реализованных проектов;

в) управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением настоящей муниципальной программой, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем за реализацией мероприятий, в том числе:

- отсутствие информации, необходимой для проведения оценки качества городской среды и формирования индекса качества городской среды;

- непринятие муниципальным образованием новых, соответствующих федеральным методическим документам правил благоустройства территории Калитвенского сельского поселения;

- ограниченная сезонность созданной инфраструктуры благоустройства.

Мероприятия по предупреждению рисков:

1. Активная работа должностных лиц муниципального образования и вовлечение, граждан и организаций, которые могут стать инициаторами проектов по благоустройству.

2. Проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности граждан.

3. Реализация требований об обязательном закреплении за собственниками, законными владельцами (пользователями) обязанности по содержанию прилегающей территории.

**8. Механизм реализации муниципальной программы**

Управление настоящей Программой включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения предусмотренных мероприятий.

Механизмы реализации Программы представляют собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей с учетом имеющихся социально-экономических условий. B зависимости от изменения задач на разной стадии исполнения отдельные мероприятия Программы могут быть заменены на другие, в большей степени отвечающие задачам конкретного периода.

Заинтересованные лица обеспечивают финансовое и трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий. Под трудовым (неденежным) участием понимается, в том числе выполнение заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например, подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, демонтаж старого оборудования, уборка мусора), покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта (дворовой территории).

Порядок подготовки, общественного обсуждения и утверждения дизайн-проекта общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018 - 2022 году, утверждается постановлением Администрации Калитвенского сельского поселения. Одним из требований к дизайн-проекту является необходимость предусматривать проведение мероприятий по благоустройству с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Основным исполнителем настоящей Программы является:

- Администрация Калитвенского сельского поселения.

Главными распорядителями бюджетных средств Программы является Администрация Калитвенского сельского поселения.

Бюджетная составляющая Программы контролируется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Управление реализацией Программы, контроль за выполнением намеченных мероприятий, целевое использование выделенных ассигнований осуществляет муниципальный заказчик Администрация Калитвенского сельского поселения.

Организационное руководство по выполнению Программы осуществляет Администрация Калитвенского сельского поселения.

Информирование общественности о ходе и результатах реализации Программы, финансировании программных мероприятий осуществляется путем обнародования.

Ответственный исполнитель муниципальной программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты муниципальной программы, эффективное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.

В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе внести изменения в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

При внесении изменений в муниципальную программу не допускается:

изменение целей и задач, для комплексного решения которых была принята муниципальная программа;

изменение целевых показателей, планируемых конечных результатов, приводящих к ухудшению социально-экономических последствий ее реализации.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования

«Калитвенское сельское поселение» на 2018-2022 годы»

 **ПОРЯДОК**

 **разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных
в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования**

**«Калитвенское сельское поселение» на 2018-2022 годы»**

**I. Общие положения**

1. Настоящий Порядок определяет механизм действий по разработке и утверждению дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий (далее – дизайн-проект), требования к их оформлению, порядок их обсуждения с заинтересованными лицами в целях конкретизации размещения на дворовой территории элементов благоустройства с учетом мнения заинтересованных лиц.

1. В целях настоящего Порядка:

- под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды
к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

- под заинтересованными лицами понимаются собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству;

- под минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – минимальный перечень) понимается ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн;

- под перечнем дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – дополнительный перечень) понимается оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, оборудование площадок для сбора коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов, устройство и ремонт ограждений различного функционального назначения, устройство и ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек, устройство пандуса, устройство водоотводных лотков.

**II. Порядок разработки и требования к дизайн-проектам**

3. Дизайн-проект должен быть оформлен в письменном виде и содержать следующую информацию:

наименование дизайн-проекта по благоустройству дворовой территории, включающее адрес многоквартирного дома (далее – МКД).

текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня
(в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории;

сметный расчет стоимости мероприятий.

Дизайн-проект должен предусматривать возможность реализации обустройства дворовой территории в соответствии с минимальным и дополнительным (в случае если он выбран собственниками МКД) перечнем работ по благоустройству, выбранным общим собранием собственников помещений в МКД.

4. Дизайн-проект должен учитывать рельеф местности, быть адаптированным к фактическим границам дворовой территории.

5. Дизайн-проект должен предусматривать проведение мероприятий по благоустройству дворовой территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

6. Заказчиком дизайн-проекта является Администрация Калитвенского сельского поселения. Администрация Калитвенского сельского поселения в условия муниципального контракта (договора) включает обязательное участие подрядной организации, разрабатывающей дизайн-проект, в обсуждениях дизайн-проекта с заинтересованными лицами и последующую его доработку в соответствии с решением Общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», (далее - Общественная комиссия).

7. Администрация поселения обеспечивает подготовку дизайн-проекта в срок не позднее 01 марта 2018 - 2022 года.

**III. Обсуждение дизайн-проектов и их утверждение**

8. Общественная комиссия обеспечивает рассмотрение предложенных дизайн-проектов совместно с представителями заинтересованных лиц в срок не позднее 02 марта 2018 - 2022 года.

9. При рассмотрении дизайн-проектов заинтересованные лица могут высказать имеющиеся по дизайн-проекту замечания и предложения, каждое из которых рассматривает Общественная комиссия и дает по ним рекомендации, оформляемые протоколом заседания Общественной комиссии, который в срок не позднее 5-ти рабочих дней со дня заседания подлежит направлению в Администрацию Калитвенского поселения и размещению на официальном сайте Администрации Калитвенского сельского поселения в сети «Интернет». При обсуждении должны быть определены пути устранения (учета) предложений (замечаний), при неустранении (неучете) которых дизайн-проект не сможет быть утвержден, а также сроки устранения (учета) предложений (замечаний).

10. Администрация поселения в срок до 10 марта 2018 - 2022 года обеспечивает доработку дизайн-проекта и перечня мероприятий с учетом протокола заседания Общественной комиссии.

11. Доработанный дизайн-проект в срок до 12 марта 2018 - 2022 года направляется Администрацией поселения для согласования в Общественную комиссию.

12. Дизайн-проект, прошедший обсуждение без предложений (замечаний), либо доработанный в порядке, установленном настоящим разделом, согласовывается с Общественной комиссией и представителями заинтересованных лиц.

13. Решение о согласовании дизайн-проекта принимается не позднее 14 марта 2018 - 2022 года и оформляется протоколом заседания Общественной комиссии, который в течение одного рабочего дня после принятия решения направляется в Администрацию поселения.

Администрация поселения в срок до 15 марта 2018 - 2022 года подготавливает и обеспечивает подписание распоряжения об утверждении дизайн-проектов обустройства дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018 - 2022 году (далее – Распоряжение).

14. Решение Общественной комиссии и Распоряжение размещаются на официальном сайте Администрации Калитвенского сельского поселения в течение 3-х календарных дней со дня подписания Распоряжения.

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования

«Калитвенское сельское поселение» на 2018-2022 годы»

**ПОРЯДОК**

**аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и финансового участия граждан в выполнении указанных работ**

1. **Общие положения**

1. Настоящий Порядок определяет механизм аккумулирования, расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ в целях софинансирования мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Калитвенское сельское поселение» на 2018-2022 годы».

1. В целях настоящего Порядка:

- под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

- под заинтересованными лицами понимаются собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству;

- под трудовым (неденежным) участием понимается, в том числе, выполнение заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например, подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, демонтаж старого оборудования, уборка мусора), покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта (дворовой территории);

- под минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – минимальный перечень) понимается ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн;

- под перечнем дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – дополнительный перечень) понимается оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, устройство ограждений, устройство контейнерных площадок, устройство водоотводных лотков, дренажной системы, устройство пандуса.

3. Решение о финансовом и трудовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному и дополнительному перечню принимается в соответствии с законодательством Российской Федерации собственниками помещений в каждом многоквартирном доме и собственниками каждого здания и сооружения (при их наличии), расположенных в границах дворовой территории.

1. **Порядок и формы финансового и трудового участия, их подтверждение**

1. При выполнении работ по минимальному и дополнительному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 1% от сметной стоимости работ на благоустройство дворовой территории.

2. Заинтересованные лица должны обеспечить трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий путем выполнения следующих видов работ (одного или нескольких):

- подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, демонтаж старого оборудования, уборка мусора);

- покраска оборудования;

- озеленение территории;

- посадка деревьев;

- охрана объекта (дворовой территории).

3. Финансовое и трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается документально.

Документальное подтверждение финансового и трудового участия представляется в Администрацию Калитвенского сельского поселения по адресу: ст. Калитвенская, ул. Кирова, 37, не позднее чем через 5 рабочих дней после осуществления финансового, трудового участия.

Документами, подтверждающими финансовое участие, являются копии платежных документов о перечислении средств или внесении средств на специальный счет, открытый в порядке, установленном пунктом 2 раздела III настоящего Порядка.

Документами (материалами), подтверждающими трудовое участие являются письменный отчет совета многоквартирного дома и (или) лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц. В качестве приложения к такому отчету должны быть представлены фотоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц.

**III. Аккумулирование, расходование и контроль за расходованием средств заинтересованных лиц**

1. Сбор средств заинтересованных лиц на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий обеспечивают управляющие организации (в случае реализации способа управления - управление управляющей организацией), товарищества собственников жилья (в случае реализации способа управления - управление товариществом собственников жилья) (далее – лица, управляющие МКД), собственниками жилья.

2. Не позднее 5-ти рабочих дней с дня получения сметной документации о стоимости работ по благоустройству дворовой территории Администрация Калитвенского сельского поселения информирует уполномоченных лиц, о включении в муниципальную программу дворовых территорий многоквартирных домов, которыми они управляют, о реквизитах счета для перечисления денежных средств, о сметной стоимости работ на благоустройство дворовой территории.

3. Собранные средства перечисляются уполномоченными лицами, управляющими МКД, на лицевой счет, открытый Администрацией Калитвенского сельского поселения в Управлении Федерального казначейства по Ростовской области в целях софинансирования мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2022 год в Калитвенском сельском поселении ( муниципальная программа) в срок не позднее 5-ти рабочих дней с момента получения информации, указанной в пункте 2 , в размере, установленном в протоколе общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.

В случае неисполнения указанного в настоящем пункте обязательства общественная комиссия, созданная распоряжением Администрации Калитвенского сельского поселения от 23.10.2017 № 50/1, принимает решение об исключении дворовой территории из перечня домов и муниципальной программы.

 4. Администрация Калитвенского сельского поселения обязана:

- вести учет поступающих средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству;

- обеспечить ежемесячное опубликование на портале информации о размере поступивших средств в разрезе многоквартирных домов;

- ежемесячно, в срок до 5-го числа каждого месяца, направлять информацию о размере поступивших средств в разрезе многоквартирных домов в Общественную комиссию.

1. Администрация Калитвенского сельского поселения оплачивает выполненные работы по муниципальной программе за счет средств иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий в рамках приоритетного проекта «Комфортная городская среда»; средств бюджета Калитвенского сельского поселения на эти цели и средств, поступивших от заинтересованных лиц, управляющих МКД в соответствии с условиями Соглашения, заключенного с главным распорядителем средств бюджета муниципального образования «Каменский район».
2. Контроль за расходованием средств на реализацию муниципальной программы, а также контроль за своевременным и в полном объеме возвратом аккумулированных денежных средств (при необходимости) осуществляет орган, уполномоченный на проведение муниципального финансового контроля.